Załącznik nr 3

do SIWZ

UMOWA  NR  ………………

Zawarta w Walimiu w dniu ……...2007r w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez zamawiającego oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy TERMO/6/2007,  pomiędzy:

Gminą Walim  reprezentowaną przez :

1/ Wójta Gminy  -  Adama Hausmana

zwanym dalej Zamawiającym, a :

firmą

reprezentowaną przez:

1/

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty pn.:

Termomodernizacja Zespołu Szkół – budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na 01.07.2007r., natomiast termin zakończenia robót ustala się na 31.12.2007r.

§ 3

Integralną część umowy stanowią:

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b/ oferta wykonawcy

c/ projekt techniczny

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 01.07.2007r.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie 	–

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie	–

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z  projektem, ustaleniami, polskimi normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych posiadających odpowiednie atesty, które stanowić będą załącznik do protokółu końcowego odbioru robót

§ 7

Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie  wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 8

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wykonywanie robót przez podwykonawcę.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę wynagrodzenie Wykonawcy realizowane będzie w kilku transzach, z których druga i następne wypłacane będą po uprzednim przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

- Strony ustalają, że wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …zł /słownie: …zł/.

Podatek VAT  w wysokości …% wynosi …zł. / słownie: …zł/.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi …zł /słownie: …zł/.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót  będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Realizacja płatności odbywać się będzie na podstawie faktury po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Płatność realizowana będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

§ 10

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonanych robót.

§ 11

Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia  brutto określonego w § 9  stanowi kwotę  ……….zł i zostaje wniesione w formie ………………………….

Strony ustalają, że :

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót

- 30 % należnego  zabezpieczenia obejmującego okres gwarancyjny  zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie gwarancji.

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty.

§ 13

- Kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy wynoszą 10% wartości brutto Zamówienia.

- Kary za nieterminowe przekazanie placu budowy wynoszą 0,1% wartości robót za każdy dzień zwłoki.

- Kary za nieterminową realizację robót z winy Wykonawcy wynoszą 0,3% wartości danego przedmiotu odbioru za każdy dzień.

§ 14

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: datę  odbioru końcowego przedmiotu umowy ustala się najdalej w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.

W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający zobowiązany jest do wykonania odbioru w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

§ 15

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na przedmiot umowy określony w §1 liczony od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

§ 16

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Wałbrzychu, po wyczerpaniu przez strony postępowania reklamacyjnego.

Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie do Zamawiającego, który w terminie 21 dni ustosunkuje się do jego zasadności.

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r   Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA