UMOWA  NR  ………………

Zawarta w Walimiu w dniu ……………… r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez zamawiającego oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: Projekt/24/2016, pomiędzy:

Gminą Walim reprezentowaną przez: Wójta Gminy  -  Adama Hausmana

zwanym dalej Zamawiającym, a firmą:

…………………………, reprezentowaną przez: ………………………

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zaprojektowanie w istniejącym budynku byłego Przedszkola oddziału dziennego pobytu seniorów, jak również oddziału przedszkolnego, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Walim na lata 2016-2021 w ramach zadania pn. Remont budynku przy ul. Kościuszki 4”.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Całość dokumentacji należy przygotować również w wersji elektronicznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia wykonania usługi ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast termin zakończenia na dzień 01.03.2017 r.

2. Termin dokonania poprawek do dokumentacji projektowej od dnia zgłoszenia konieczności ich wprowadzenia wynosi …………… dni.

§ 3

Integralną część umowy stanowią:

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b/ Oferta Wykonawcy

§ 4

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego - Marcin Budka tel. (74) 8494 346

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy - …………………………………………

§ 5

- Strony ustalają, że wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………/ słownie: ……………………………………../.

Podatek VAT  w wysokości ….. %,  wynosi …………. / słownie: …………………….

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi ………. /słownie: ………

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Realizacja płatności odbywać się będzie w 2 etapach, na podstawie faktury częściowej i końcowej po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, a mianowicie:

a)  I etap – faktura częściowa na kwotę maks. 70% wartości brutto określonej w §5 ust. 1 umowy (po złożeniu kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji publicznej i dostarczeniu dodatkowego egzemplarza dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Zamawiającego)

b)  II etap – faktura końcowa na pozostałą kwotę wystawiona po zakończeniu całości zadania.

- Płatności realizowane będą na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół częściowy odbioru zadania potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, a podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru pełnej dokumentacji.

§ 6

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonanych usług.

§ 7

Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawa autorskie do wykonanego dzieła.

§ 8

1. Strony ustalają 36 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 9

1. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy ze swojej  winy, w wysokości 10% wartości  zamówienia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy.

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za przekroczenie terminu wykonania zamówienia, w wysokości 0,2% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w 	okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy 	dzień opóźnienia.

5. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za przekroczenie terminu dokonania poprawek do 	dokumentacji projektowej, określonego w § 2 pkt 2 umowy w wysokości 0,05% wartości 	zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

6.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z § 9 pkt 1 umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zapłaty.

7.  W przypadku naliczenia kar umownych wynikających z § 9 pkt 3, 4, 5 umowy Zamawiający potrąci należność z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

8.  Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 	interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 	wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 	bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 	powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za 	wykonane roboty i nie będą miały zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar umownych.

11. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwości zamawiającego.

§ 11

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.

1) Zmiana terminu zakończenia robót,

a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym,

b) przedłużająca się w czasie procedura przetargowa.

2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

c) zmiana obowiązującej stawki VAT;

3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 12

Strony zobowiązują się do każdorazowego wzajemnego informowania o zmianie siedziby. Niespełnienie powyższego obowiązku  będzie skutkować tym, że adres ostatnio podany uznaje się jako adres dokonywania doręczeń, z samo doręczenie, jako skuteczne.

§13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami i inne odpowiednie.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  	WYKONAWCA