KZ.271.21.2018								Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA  NR  ………………

Zawarta w Walimiu w dniu ……………….. r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez zamawiającego oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: KZ.271.21.2018, pomiędzy:

Gminą Walim  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  -  Adama Hausmana

zwanym dalej Zamawiającym, a:

………………….

………………….

reprezentowaną przez: ………………………

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie (zaprojektuj i wybuduj) remontu drogi gminnej oraz wykonanie remontów cząstkowym dróg gminnych w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej dz. nr 217 w Niedźwiedzicy oraz remonty cząstkowe dróg gminnych”. Szczegółowy zakres prac określono w programie funkcjonalno -użytkowym.

§ 2

Termin  rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy, natomiast termin zakończenia robót ustala się na 31.10.2018 r.

§ 3

Integralną część umowy stanowią:

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b/ Oferta Wykonawcy

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  -  Jan Rudnicki

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie  -   ………………

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, ustaleniami, polskimi normami, wiedzą i warunkami technicznymi, z materiałów posiadających odpowiednie atesty, atesty te stanowić będą załącznik do dokumentacji powykonawczej.

§ 7

- Strony ustalają , że wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………/ słownie: ……………………………………../.

Podatek VAT  w wysokości ….. %,  wynosi …………. / słownie: ……………………………….

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi ………. /słownie: ………...

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Realizacja płatności odbędzie się na podstawie dwóch faktur (pierwsza za remont drogi w Niedźwiedzicy, druga za wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych) po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Płatność realizowana będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. Podstawą do wystawienia faktur będzie sporządzony protokół odbioru robót.

§ 8

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę …………………….…  zł w formie …………………………………………...

2. Strony ustalają, że:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń oraz uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

- 30% wartości zabezpieczenia obejmującego okres gwarancyjny zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie gwarancji.

§ 9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty i nie będą miały zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar umownych.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie przez jednostronne oświadczenie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na ostatni podany adres Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona umowę, bez wezwania do wykonania lub należytego wykonania umowy.

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości  zamówienia brutto, o którym mowa w §7 umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową realizację robót w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

5. Wysokość zastrzeżonej w pkt. 4 kary umownej będzie miała, co do zasady i jej wysokości zastosowanie w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości  zamówienia brutto, o którym mowa w § 7 umowy.

7. Zamawiający naliczy karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać (wraz z pisemnym oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie oraz zobowiązaniem do udostępnienia ww. umów na każde wezwanie Zamawiającego).

8. Zamawiający naliczy karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezgodności przedstawionego wykazu osób z osobami wykonującymi czynności przy zamówieniu.

§ 11

1. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót.

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia                         o zakończeniu.

4. Czynności odbiorowe będą trwały maksymalnie 2 dni.

5. Odbiory częściowe będą wykonywane przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

§ 12

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy na przedmiot umowy określony w §1 liczony od daty końcowego odbioru robót.

2.  Z upływem ostatniego dnia terminu rękojmi zostanie sporządzony protokół odbioru   ostatecznego.

§ 13

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.

1) Zmiana terminu zakończenia robót,

a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy;

b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym,

2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

c) zmiana obowiązującej stawki VAT;

3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 15

Strony zobowiązują się do każdorazowego wzajemnego informowania o zmianie siedziby. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować tym, że adres ostatnio podany uznaje się jako adres dokonywania doręczeń, a samo doręczenie, jako skuteczne.

§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                               	                                  	   WYKONAWCA